LytJS v6.0.0

文档修正更新完善计划

基于全量文档逐一分析的系统性改进方案

2026年5月

# 一、任务理解与目标

## 1.1 任务背景

对 LytJS 项目所有文档（80+个 md 文件）进行逐一分析，识别内容缺陷、准确性错误、交叉引用缺失等问题，并制定系统性的修正计划。

## 1.2 核心目标

- 降低学习曲线，使文档成为框架学习的平缓入口

- 确保文档与代码实现的一致性，消除误导性信息

- 建立完整的交叉引用体系，方便读者在相关概念间快速导航

- 提升文档覆盖率，补充缺失的核心内容

## 1.3 范围界定

- 根目录文档：README.md、CONTRIBUTING.md、CHANGELOG.md 等 9 个文件

- docs/ 文档站点：guide、tutorial、api、development、ecosystem、examples 等目录

- 各包 README：packages/ 下 17+ 个包的 README.md

# 二、文档现状总览（分析结论汇总）

## 2.1 文档规模统计

| 文档类别 | 文件数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 根目录文档 | 9 | 包含 README、CONTRIBUTING 等 |
| docs/guide | 26 | 21+5 个子页面 |
| docs/tutorial | 19 | 含实战教程 |
| docs/api | 17 | API 参考文档 |
| docs/development | 8 | 开发相关文档 |
| docs/ecosystem | 6 | 生态工具文档 |
| docs/examples | 4 | 示例文档 |
| 各包 README | 17+ | packages/ 下各包 |
| 总计 | 100+ | 文档文件 |

## 2.2 总体质量评估表

| 文档类别 | 文件数 | 质量评分 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根目录核心文档 | 9 | 7.5/10 | CONTRIBUTING过于简略，审查报告与现状脱节 |
| guide使用指南 | 26 | 6.0/10 | component.md严重不足，准确性错误，交叉引用缺失 |
| tutorial教程 | 19 | 5.5/10 | testing.md空白，Signal/Ref语法混乱，代码Bug |
| api参考文档 | 17 | 6.5/10 | devtools编码损坏，test-utils空白，API签名不一致 |
| development开发文档 | 8 | 7.0/10 | 插件数量不一致，内容重复，CHANGELOG版本混乱 |
| ecosystem生态文档 | 6 | 5.0/10 | UI组件只文档了6/60+，router/store与API文档重复 |
| examples示例文档 | 4 | 6.0/10 | Signal模式示例错误，响应式依赖问题 |
| 各包README | 17 | 6.5/10 | web包严重失实，adapter-web包含不存在API，ui组件列表不准 |

# 三、关键问题分类与严重程度

## 3.1 P0 - 阻塞性问题（立即修复，影响基本可用性）

## 3.2 P1 - 严重问题（短期修复，影响学习体验）

## 3.3 P2 - 中等问题（中期改进，影响文档完整性）

## 3.4 P3 - 轻微问题（长期优化，提升文档品质）

# 四、详细修正计划

## 阶段一：P0 阻塞性问题修复（1-2周）

### 4.1.1 修复编码和空白文档

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| docs/api/devtools.md | 中文全部乱码，无法阅读 | 重新编码文件为UTF-8，参考源码重写文档内容 |
| docs/tutorial/testing.md | 完全空白，仅有占位文字 | 编写完整的测试教程，包含单元测试、组件测试、E2E测试示例 |
| docs/api/test-utils.md | 完全空白 | 根据包源码编写完整的测试工具API参考文档 |

### 4.1.2 修复准确性错误

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| getting-started.md | signal 不从 @lytjs/core 导出 | 核实实际导出路径，更正导入语句 |
| rendering-modes.md | @lytjs/core "双模式"描述与实际导出不符 | 核实实际导出，重写渲染模式说明 |
| installation.md | router/store 标记为"规划中"但已实现 | 更新状态标记，补充安装说明 |

### 4.1.3 修复严重不足文档

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| docs/guide/component.md | 仅82行，缺少slots/emits/动态组件等 | 扩充至300+行，补充插槽、事件、动态组件、逻辑复用等内容 |
| packages/web/README.md | 约70%文档化API不存在 | 核实包源码导出，重写整个README |

### 4.1.4 修复示例代码错误

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| counter.md | Signal模式示例使用了不支持的 h() 函数 | 替换为正确的组件创建方式，并验证可运行 |

### 4.1.5 修复README失实问题

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| packages/web/README.md | 文档化的API大部分不存在 | 通过源码分析提取实际导出，重写文档 |

### 4.1.6 修复CHANGELOG版本混乱

问题：CHANGELOG.md 存在两个 v6.0.0 条目，v6.9 版本排序在 v6.0.0 之前，版本号不符合语义化版本规范。

修复方案：

- 按时间序重新排列所有版本条目

- 合并重复的 v6.0.0 条目

- 统一版本号格式，遵循语义化版本规范

- 补充缺失的中间版本变更记录

## 阶段二：P1 严重问题修复（2-4周）

### 4.2.1 统一Signal/Ref语法规范

制定统一的响应式API使用规范，明确 Signal 为推荐方式，Ref 为兼容方式。在所有文档中统一语法，并添加语法选择指南。

### 4.2.2 补充交叉引用

为14个guide文档补充交叉引用链接，建立文档间的关联网络，方便读者在相关概念间快速导航。

### 4.2.3 修复代码Bug

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| todo-app-example.md | Store getter有Bug | 修复getter逻辑，确保代码可运行 |
| state-management.md | notification代码有Bug | 修复通知系统示例代码 |
| custom-plugins.md | signal/ref语法错误 | 统一为正确的Signal语法 |

### 4.2.4 修正API文档准确性

| 文件 | 问题 | 修复方案 |
| --- | --- | --- |
| docs/api/reactivity.md | isSignal() 未实际导出 | 移除或标注为内部API |
| docs/api/store.md | useStore() 未实际导出 | 移除或标注为内部API |
| core.md | re-export列表与实际不一致 | 核实实际导出，更新列表 |
| packages/adapter-web/README.md | 包含不存在的导出函数 | 核实源码，移除不存在的API |
| packages/ui/README.md | 组件列表与实际不符 | 扫描实际组件，更新列表 |
| packages/core/README.md | 大量实际导出未文档化 | 补充缺失的导出说明 |

### 4.2.5 统一跨文档数据一致性

统一所有文档中的插件数量（6→7）、devtools包名、子包列表等数据，确保跨文档一致。

### 4.2.6 补充缺失的教程导航

在 tutorial/index.md 中补充 todo-app-example 和 troubleshooting 的导航链接，确保所有教程页面均可从索引页访问。

## 阶段三：P2 中等问题改进（1-2月）

### 4.3.1 扩充UI组件库文档

为60+个UI组件逐一编写独立文档页面，包含属性表、事件表、插槽说明、代码示例。按组件类型分组组织（基础、表单、布局、导航、反馈等）。

### 4.3.2 新增缺失的核心文档

- docs/guide/sfc.md - .lyt 单文件组件格式详细说明

- docs/guide/router.md - 路由独立指南

- docs/guide/store.md - 状态管理独立指南

- docs/guide/plugin-sdk.md - 插件开发SDK

- docs/guide/signal-limits.md - Signal模式限制集中说明

- docs/guide/migration.md - 从Vue/React迁移指南

- docs/guide/learning-path.md - 推荐学习路径

### 4.3.3 消除跨文档内容重复

对存在内容重复的文档对进行整合：

- CHINESE_DOCS_GUIDE.md 与 AI_IDE_RULES.md 合并为统一的贡献指南

- ARCHITECTURE.md 与 PROJECT_STRUCTURE.md 合并为统一的架构文档

- ROADMAP 中已完成任务引用 CHANGELOG 而非重复列出

- router/store 的API文档与生态文档进行职责分离

### 4.3.4 完善VitePress配置和导航

- 关闭 ignoreDeadLinks: true，修复所有死链接

- 将 CHANGELOG.md 纳入VitePress侧边栏

- 优化文档站点的导航结构和搜索配置

### 4.3.5 补充Signal模式限制说明

创建集中的 Signal 模式限制说明文档，明确列出当前不支持的特性、已知的边界情况和解决方案。

### 4.3.6 扩充component.md

将 component.md 从当前的 82 行扩充至 300+ 行，补充以下内容：

- 插槽（Slots）用法和类型

- 事件（Emits）定义和使用

- 动态组件创建和异步组件

- script setup 语法

- 逻辑复用（Composables）

- 组件生命周期钩子

## 阶段四：P3 长期优化（持续）

### 4.4.1 提升文档品质

- 修复全部笔误（如"开发开发"）

- 为每篇文档添加预计阅读时间和难度标识

- 补充截图和在线演示

- 扩充FAQ内容

### 4.4.2 新增迁移指南和多媒体内容

- 编写从 Vue/React 迁移到 LytJS 的详细指南

- 补充 Windows 兼容性命令说明

- 探索交互式代码示例（StackBlitz 等平台）

- 补充性能基准数据来源说明和浏览器兼容性说明

### 4.4.3 国际化准备

- 制定国际化文档架构方案

- 创建英文文档翻译流程

- 利用i18n插件实现多语言切换

# 五、新增文档清单

以下文档需要新建：

| 序号 | 文档路径 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | docs/guide/sfc.md | .lyt 单文件组件格式详细说明，包含语法、编译配置、示例 |
| 2 | docs/guide/router.md | 路由独立指南，覆盖配置、动态路由、守卫等 |
| 3 | docs/guide/store.md | 状态管理独立指南，覆盖定义、使用、插件等 |
| 4 | docs/guide/plugin-sdk.md | 插件开发SDK文档，含 definePlugin 等API |
| 5 | docs/guide/signal-limits.md | Signal模式限制集中说明文档 |
| 6 | docs/guide/migration.md | 从Vue/React迁移到LytJS的指南 |
| 7 | docs/guide/learning-path.md | 推荐学习路径和阅读顺序 |
| 8 | docs/tutorial/testing.md | 测试教程（补充空白文档） |
| 9 | docs/api/test-utils.md | 测试工具API参考（补充空白文档） |
| 10 | docs/ecosystem/ui-components/ | UI组件详细文档（分组件独立页面） |

# 六、文档规范建议

## 6.1 交叉引用规范

- 每篇文档应在开头或结尾提供"相关文档"链接

- 提及其他概念时必须提供内联链接

- 使用相对路径引用，确保在 VitePress 和 GitHub 上均可点击

- 定期检查死链接，禁止使用 ignoreDeadLinks 隐藏问题

## 6.2 代码示例规范

- 所有代码示例必须可实际运行，禁止使用伪代码

- 统一使用 Signal 语法，避免 Signal/Ref 混用

- 代码块应标注语言类型（js/ts/html）

- 复杂示例应提供完整的可运行项目链接

## 6.3 版本同步规范

- 版本号严格遵循语义化版本规范（SemVer）

- CHANGELOG 按时间倒序排列，禁止重复版本号

- 文档中提及的版本信息必须与 CHANGELOG 一致

- 新版本发布时必须同步更新相关文档

## 6.4 文档维护流程

- 建立文档 PR 审查流程，确保新增文档符合规范

- 代码变更必须同步更新对应文档

- 定期（每月）进行文档质量审查

- 利用 CI 自动检测死链接和代码示例可运行性

# 七、预期效果

以下表格展示了文档修正前后的关键指标对比：

| 指标 | 修正前 | 修正后（目标） |
| --- | --- | --- |
| 平均质量评分 | 6.3/10 | 8.5/10 |
| 文档覆盖率 | 60% | 95%+ |
| 代码示例可运行率 | ~70% | 100% |
| 交叉引用覆盖 | 20% | 90%+ |
| P0阻塞问题 | 10个 | 0个 |
| P1严重问题 | 15个 | 0个 |
| 文档数量 | 100+ | 120+ |
| 学习曲线评估 | 陡峭 | 平缓 |
| 新用户上手时间 | 不确定 | 30分钟内 |

# 八、执行优先级总结

以下时间线总结了各阶段的执行计划：

| 阶段 | 时间范围 | 优先级 | 问题数 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 1-2周 | P0 | 10个 | 编码修复、空白补充、准确性修正 |
| 阶段二 | 2-4周 | P1 | 15个 | 语法统一、交叉引用、Bug修复 |
| 阶段三 | 1-2月 | P2 | 15个 | UI文档扩充、新文档创建、内容整合 |
| 阶段四 | 持续 | P3 | 10个 | 品质提升、迁移指南、国际化 |

总计：50个已识别问题，预计需要 3-4 个月完成全部修正和改进工作。建议按照 P0 → P1 → P2 → P3 的顺序优先执行，确保最关键的问题得到最快解决。